**МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ**

**ЛИЦЕЯ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД» НА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Выход |
| **I. Организационно-методическая деятельность** |
| 1.  | Организация субботников на территории лицея и филиала  | апрель - май | Руководители образовательных организаций | Информация |
| 2. | Разработка проектов благоустройства и озеленения территории учащимися 7, 8, 10 году с, родительской общественности, коллективов детского самоуправления | до 30 апреля  | Руководители образовательных организаций  | Программы |
| 3. | Совещание при директоре по вопросу участия в смотре-конкурсе «Цветущий город - 2016»  | 18.05 | Виноградова О.С.директор лицея | Оперативное совещание педагогов |
| 4. | Проведение оперативного совещания педагогического коллектива по обсуждению Программы благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций города Челябинска«Цветущий город» на 2014 **–** 2016 г.г. | 19.05 | Гончарова В.Н. замдиректора по ВР | Создание инициативной группы по созданию Программы благоустройства и озеленения территории лицея и его филиала |
| 5. | Организация в лицее защиты проектов благоустройства и озеленения территорий школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей | до 20 мая | Совет старшеклассников | Проекты |
| 6. | Проведения мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов благоустройства, очистка, окраска, побелка газонов, деревьев  | май | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация |
| 7. | Приведение спортивных площадок и спортивных сооружений на территории лицея и филиала в соответствии с нормативными требованиями  | май | Учителя физической культуры | Информация |
| 8. | Организация работ по благоустройству территории в соответствии с проектами | май-август | Классные руководители, родительской общественности 7,8,10 классов | Информация |
| 9.  | Организация и проведение санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников на территориях образовательных организаций |  май,октябрь,  | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация |
| 10. | Формирование газонов, клумб | апрель-июнь | Классные руководители, родительской общественности 7,8,10 классов | Информация |
| 11. | Проведение консультаций по вопросам озеленения территории  | Апрель май | Невская Т.Ю.Тарасова Е.А., кураторы Программы по благоустройству территории | Практические советы и рекомендации |
| 12.  | Организация работы штаба «Трудовое лето-2016» и трудовых отрядов, занятых на благоустройстве и озеленении территорий  | май-август | Гончарова В.Н. замдиректора по ВР | Приказ  |
| 13. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций «Цветущий город-2016»  | август | Штаб «ЛЕТО-2015» | Приказ, положение |
| **II. Информационная деятельность** |
| 14. | Продолжить размещение на сайте лицея информационной рубрики "Цветущий город - 2016"  | май -сентябрь | Хамитова А.М., замдиректора по УР | Информация |
| 15. | Размещение оперативной информации о проведении субботников, благоустройстве и озеленении территорий в рубрике "Цветущий город - 2016" на сайте Управления | май -сентябрь | Штаб «ЛЕТО-2015» | Информация |
| 16. | Организация рубрики "Цветущий город - 2016 " и "Главные действующие лица "Цветущего города" в лицейской газете «ШАГ» | Май-сентярь | Магнитова А.С., куратор лицейской газеты | Информация |
| **III. Контрольная деятельность** |
| 17. | Анализ состояния территории лицея | Апрель-август | РУО | Информация |
| 18. | Контроль за организацией и проведением субботников | апрель-май | РУО | Информация |
| 19. | Согласование перспективных и текущих планов благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций  | май | РУО | Планы благо-устройства |
| 20. | Осмотр состояния всех элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и т.д.) | ежедневно | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация |
| 21. | Анализ состояния и динамика изменений на территории лицея | ежемесячно | Администрация | Информация, приказы |
| 22. | Участие в собеседовании по вопросам благоустройства территорий образовательных учреждений в текущем году | май,июль,сентябрь  | РУО | Информация |
| 23. | Сдача лицея к началу нового учебного года с анализом состояния благоустройства и озеленения территории  | август  | РУО | Приказ |
| 24. | Участие в подведении итогов городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий «Цветущий город-2016»  | сентябрь | Виноградова О.С.директор лицея Гончарова В.Н. замдиректора по ВР | Информационная справка,приказ |